

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**NAČELNIK**

KLASA: 363-01/18-01/ 15

URBROJ: 2182-08-02-20-3

Gradac, 30. travnja 2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18 ), dana 30. travnja 2020. godine, Načelnik donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u**

**Općine Ružić za 2019. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program gradnje komunalne infrastrukture u Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 17/18 i 9/19) kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Objekti i uređaji kom. infrastrukture | Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2019. godini (kn) | Realizirana financijska sredstva u 2019. godini (kn) |
| 1 | Izgradnja (asfaltiranje) cesta | 1.580.000,00 | 1.488.302,50 |
| 2 | Izgradnja (asfaltiranje) ceste za Gornji Gradac | 400.000,00 | 393.501,80 |
| 3 | Izrada projektno-troškovničke dokumentacije i nadzor | 30.000,00 | 6.250,00 |
| 4 | Uređenje tematske staze vinogorje u Ružiću | 185.000,00 | 0,00 |
| 5 | Izrada parcelacijskih elaborata za stambenu zonu Ružić | 35.000,00 | 0,00 |
| 6 | Izrada projektne dokumentacije za nogostup u Gradcu  Izgradnja nogostupa u Gradcu  Otkup zemljišta za nogostup | 40.000,00  595.000,00  35.000,00 | 30.000,00  0,00  0,00 |
| 7 | Nabavka autobusnih nadstrešnica | 100.000,00 | 44.125,00 |
| 8 | Nabavka tabli dobrodošlice | 45.000,00 | 0,00 |
| 9 | Nabavka spremnika za otpad | 60.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 3.105.000,00 | 1.962.179,30 |

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini je planiran u iznosu 3.105.000,00 kuna, a izvršen u iznosu 1.962.179,30 kuna ili 63,19 %.

**II.**

Izvor sredstava za izvršenje Programa:

* 280.000,00 kuna, sredstva iz programa Središnjeg Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje iz 2018. godine
* 532.093,75 kuna, sredstva iz programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
* 1.150.085,55 kuna, sredstava općinskog proračuna.

**III.**

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

**NAČELNIK**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ante Pijuk, mag.ing.aedif.**