OPĆINA RUŽIĆ

I Z V J E Š Ć E

o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Općine Ružić za 2024. godinu

Ožujak, 2025. godine

- UVOD

Općina Ružić nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Šibensko-kninske županije. Na istočnoj strani graniči sa Splitsko-Dalmatinskom županijom, na sjeveru s Gradom Drnišom, a na jugu s Općinom Unešić. Na administrativnom prostoru Općine Ružić nalazi se devet naselja: Ružić, Otavice, Gradac, Baljci, Moseć, Umljanović, Kljake, Čavoglave i Mirlović Polje.

Površina Općine Ružić iznosi 160,28 km2, a prema popisu stanovništva iz 2021. godine na tom prostoru živi 1.283 stanovnika.

Na području Općine Ružić organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši komunalno poduzeće Gradska čistoća d.o.o. Drniš. Na području Općine ne postoji odlagalište otpada te se otpad do polovice 2019. godine odlagao na privremenom odlagalište komunalnog otpada „Moseć“ koje se nalazi na administrativnom području Grada Drniša, a nakon zatvaranja tog deponija, to jest od druge polovice 2019. godine, otpad se odvozi na Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“.

Općina Ružić izradila je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ružić za razdoblje od 2018. do 2022. godine, za koji je ishodovana suglasnost od strane nadležnog ureda Šibensko-kninske županije. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2022. prihvaćen je od strane Općinskog vijeća Općine Ružić dana 28. travnja 2018. godine, a Zaključak o prihvaćanju objavljen je u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ br. 05/18.

- OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom ZOGO, te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- provedbu Plana,

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza. Svaka JLS dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pritom javnost rada.

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RUŽIĆ

Prema Prostornom planu uređenja Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 04/04, 07/12, 09/16, 05/18, „Službeno glasilo Općine Ružić“ broj 05/24) građevine za obradu otpada (sortirnice, reciklažna dvorišta) mogu se  smjestiti isključivo u izdvojenim zonama gospodarske namjene.

Reciklažno dvorište građevinskog otpada planirano je na području G.Z. Kljaci.

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM  OPĆINE RUŽIĆ

Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje od 2018. do 2022. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 05/18) izrađen je od strane DLS d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 2.

Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić dobio je prethodnu suglasnost Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije,  KLASA:351-01/18-01/23, URBROJ: 2182/1-15-18-3 od 17. travnja 2018. godine.

Plan sadrži:

- zakonske okvire gospodarenja otpadom,

- analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom uključujući ostvarivanje ciljeva,

- podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada,

- podatke o  postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

- mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada,

- mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog komunalnog otpada,

- popis projekata važnih za provedbu odredbi plana,

- organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

- rokovi i nositelji izvršenja plana,

- popis primijenjenih zakona, pravilnika i dokumentacije.

Provedbom Plana gospodarenja otpadom postići će se:

- znatno smanjenje količina otpada koje treba zbrinuti odlaganjem na odlagalištu,

- smanjenje štetnog potencijala otpada na osnovu izdvajanja korisnih i štetnih komponenti otpada,

- uklanjanje ilegalnih odlagališta otpada (divljih deponija) te sprječavanje nastajanja novih,

- rješavanje problema „divljih odlagališta“ podići će se atrakcija lokacije kao turističkog mjesta,

- sveobuhvatno unaprjeđenje kakvoće života na području Općine Ružić.

- ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU  OPĆINE RUŽIĆ UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Organizirano sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te odvojeno prikupljenih kategorija otpada koji nastaju u domaćinstvima na području Općine Ružić vrši poduzeće Gradska čistoća d.o.o. Drniš. Tako skupljeni miješani komunalni otpad odvozi se na Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“, a odvojeno prikupljene kategorije otpada nakon prikupljanja se sortiraju te prosljeđuju ovlaštenim oporabiteljima na daljnju obradu.

Općinsko vijeće Općine Ružić donijelo je dana 08. prosinca 2022. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada  te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić. Odluka je stupila na snagu 01. siječnja 2023. godine.

- PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ

Prema podacima poduzeća Gradska čistoća d.o.o. Drniš, u 2024. godini, na području Općine Ružić prikupljeno je i zbrinuto 91,44 tone miješanog komunalnog otpada. To je vrlo značajno smanjenje odnosu na 2023. godinu, a prema podacima komunalnog poduzeća bazira se kako na učinkovitijem sustavu prikupljanja drugih kategorija otpada, tako i na novoj metodologiji obračuna, odnosno evidentiranja otpada koji se prikupi na području Općine Ružić od onoga koji se prikupi na području Grada Drniša.

Iz istog razloga je evidentirana i znatno manja količina odvojenog prikupljenog otpada, što je specificirano u tabeli 1. Uzimajući u obzir gore navedeno, može se konstatirati da je u 2024. godini došlo do daljnjeg unapređenja gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i razmjeran udio odvojeno prikupljenog otpada.

Tabela 1 - Vrsta i količina proizvedenog otpada na području Općine Ružić u 2024. godini

| Tvrtka ili naziv | Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem | Vrsta otpada | Količina prikupljenog otpada |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradska čistoća d.o.o. Drniš | 1.283 (prema popisu stanovništva 2021. god.) | MKO | 91,44 t |
|  |  | Plastika | 2,6 t |
|  |  | Papir | 2,4 t |
|  |  | Staklo | 0,157 t |
|  |  | Glomazni otpad | 5,6 t |

Izvor: Gradska čistoća Drniš

- PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Na području Općine Ružić ne postoji legalno odlagalište otpada. Miješani komunalni otpad i odvojene kategorije otpada prikuplja koncesionar – Gradska čistoća Drniš te ga odlaže na Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“, odnosno na svoje reciklažno dvorište koje se nalazi na području Grada Drniša.

2024. godine Općina Ružić nabavila je i u funkciju stavila svoje prvo mobilno reciklažno dvorište koje je krajem godine započelo s cirkularnim pozicioniranjem po općinskim naseljima i prikupljanjem određenih opasnih i korisnih kategorija otpada koje se ne smiju odlagati u MKO i druge kategorija odvojeno prikupljenog otpada. Puni učinak funkcioniranja MRD-a Općine Ružić bit će vidljiv tek završetkom 2025. godine nakon 12-mjesečnog ciklusa prikupljanja definiranih kategorija otpada.

Prostornim planom uređenja Općine Ružić određena je lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u naselju Kljake, uz Gospodarsku zonu Kljake, kat. čest. 1553/1 k.o. Kljake.

- PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Općinsko vijeće Općine Ružić na svojoj 7. sjednici dana 04. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Ružić („Službeno glasilo Općine Ružić“ br. 03/22).

Na području Općine Ružić postoje slijedeće lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš. Navedene lokacije rasprostranjene su na 10 lokacija u Općini te su uglavnom onečišćene glomaznim i građevnim otpadom.

Tabela 2 – Lokacije divljih odlagališta s vrstama i količinama odbačenog otpada

| R.B. | Naziv divljeg odlagališta | Procijenjena količina otpada | Najzastupljenija vrsta otpada | Odlagalište sanirano DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baljci - uz ŽC6095 | 300 m3 | Građevinski otpad | Djelomično |
| 2. | Čavoglave - „Parking“ | 300 m3 | Građ. /kom. otpad | DA |
| 3. | Moseć Gornji - uz NC prema Sedramiću | 100 m3 | Građ. /kom. otpad | NE |
| 4. | Moseć Donji | 150 m3 | Građ./kom.//glom. | NE |
| 4. | Kljake - rudnik boksita | 300 m3 | Građ. /kom. otpad/azbest | NE |
| 5. | Kljake - uz DC D56 | 300 m3 | Građ. /kom. otpad | DA |
| 6. | Otavice - Zidinice | 300 m3 | Građ. /kom. otpad | NE |
| 7. | Ružić - Lunići | 200 m3 | Građ. /kom. otpad | NE |
| 8. | Ružić - Midenjak | 1500 m3 | Građ. /kom. otpad | NE |
| 9. | Umljanovići - Balina Gl. | 100 m3 | Građ. /kom. otpad | NE |
| 10. | Gornji Gradac | 200 m3 | Građ. /kom. otpad | NE |

Podaci u tabeli 2 su donekle revidirani i osvježeni u odnosu na prethodne godine zbog djelomične ili potpune sanacije pojedinih deponija te zbog pojave novih lokacija ilegalno odbačenog otpada. Naime, nakon sanacije pojedinog ilegalnog deponija i postavljanja vertikalne signalizacije s upozorenjem, što je Općina Ružić prakticirala zadnjih nekoliko godina, na toj se lokaciji uglavnom prestane dovoziti otpad, ali se zato konstantno pojavljuju nove lokacije koje su udaljenije od središta naselja i pogodnije za ilegalno odlaganja istoga. Najznačajnije nove lokacije su Gornji Gradac i Donji Moseć.

Kako bi se moglo pristupiti cjelovitoj sanaciji ilegalnih deponija, Općina Ružić krajem 2024. godine ustrojila zajedničko komunalno i poljoprivredno redarstvo, što je preduvjet kako bi se moglo krenuti u dokumentiranje i evidentiranje lokacija nelegalno odbačenog otpada te izradu projektne dokumentacije sanacije divljih deponija na području Općine i apliciranje na sufinanciranje iz vanjskih izvora.

U cilju smanjenja odbacivanja glomaznog otpada u okoliš, Gradska čistoća Drniš omogućila je svim korisnicima komunalne usluge besplatnu predaju od 2m3 glomaznoga otpada godišnje na licu mjesta bez naplate što je također dovelo do djelomičnog smanjena količina ilegalno odbačenog otpada na području Općine.

- MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA PAPIRA, PLASTIKE, STAKLA I METALA

Općina Ružić u prethodnom razdoblju dovršila je postupak nabave i podjele spremnika za odvojeno prikupljanje pojedinih kategorija otpada. Svi stalni i povremeni korisnici zadužili su spremnike obujma od 60/120/240 litara za miješani komunalni otpad (zeleni spremnik), spremnike za odvojeno prikupljanje plastike i tetrapaka (žuti spremnik) te spremnike za odvojeno prikupljanje papira i kartona (plavi spremnik), a u suradnji s koncesionarom, uspostavljano je i redovito prikupljanja metala i stakla.

Zbog tradicionalnog načina postupanja s biološkim otpadom, na način da se isti uglavnom daje domaćim životinjama ili se koristi kao organsko gnjojivo na poljoprivrendnim površinama, nije bilo značajnije potrebe za kućnim komposterima. Zbog manjeg udjela u ukupno prikupljenom otpadu koji se odnosi na staklo i metal, nisu podijeljeni zasebni spremnici za te dvije kategorije otpada nego ih koncesionar preuzima u običnoj ambalaži prilikom pražnjena spremnika s odvijenim otpadom sukladno „kalendaru odvoza“ koji se korisnicima dostavlja dva puta godišnje.

- ZAKLJUČAK

Jedan od glavnih ciljeva Općine Ružić u odnosu na gospodarenje otpadom jest odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada, spriječiti odbacivanje otpada u okoliš te sanirati postojeće ilegalne deponije i spriječiti nastajanje novih. U cilju ostvarenja navedenoga uspostavljen je djelotvorni sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu te je u nadolazećem razdobolju potrebno pojačano educirati korisnike kako bi uspostavljeni sustav doveo do željenog cilja.

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada još uvijek nije na ciljanoj razini, ali je iz podataka Gradske čistoće Drniš ipak razvidno da je u 2024. godini došlo do značajnog smanjenja prikupljenog miješanog komunalnog otpada što je jedan od glavnih dugoročnih ciljeva. Potrebno je i dalje voditi evidenciju o svim kategorijama otpada koji se prikupi kao i o njegovu podrijetlu u odnosu na korisnike jer je uvidom u evidenciju prikupljenog miješanog komunalnog otpada na području Općine Ružić za 2024. godinu, ispostavilo se da značajan postotak korisnika koji su zavedeni kao obveznici te plaćaju minimalnu cijenu usluge, i dalje ne predaju realan broj spremnika s miješanim komunalni otpadom iz čega se da zaključiti da isti s otpadom postupaju na način koji nije u skladu sa zakonom.

Također, i dalje je evidentan problem s relativno malim brojem prijavljenih vikend-korisnika kojih je prema evidenciji Gradske čistoće Drniš znatno manje nego je to iz drugih dostupnih podataka razvidno. Za pretpostaviti je da i dio tih građana - povremenih stanovnika Općine Ružić - proizvodi otpad koji najčešće bude nezakonito odbačen u okoliš. Stoga će u bliskoj budućnosti, unutar rada komunalnog redarstva, biti potrebno provesti cjeloviti nadzor nad tom praksom te istu sankcionirati sukladno nadležnim zakonima i uredbama te Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić.

Potrebno je također unaprijediti sustav „zelenih otoka“ te nastaviti poticati građane na pojačano korištenje usluge organiziranog prikupljanja glomaznog otpada po naseljima kako bi se smanjio broj i obujam „divljih deponija“ koja se moraju sanirati na zakonom predviđeni način.

KLASA: 351-03/25-01/2

URBROJ: 2182-8-01-25-1

Gradac, 01. ožujka 2025. godine

OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Durdov, v.r.